План

работ по текущему ремонту МКД на 2015г по ООО «Дом»

ул. Б-Хмельницкого,75

| №п/п | Виды работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость (тыс.руб.) | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гидравлическое испытание системы отопления | м\п | 1680 | 13,68 | июль |
| 2. | Промывка системы отопления | м3 здания | 176033 | 149,63 | июнь |
| 3. | Пусконаладочные работы по отоплению дома | м3 здания | 176033 | 149,63 | сентябрь |
| 4. | Окраска МАФ | м\п | 42 | 0,92 | май |
| 5. | Ремонт цоколя | м2. | 390 | 43,34 | май |
| 6. | Ремонт запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения без снятия с места | шт. | 16 | 6,73 | август |
| 7. | Ремонт мягкой кровли в один слой | м2 | 66 | 8,1 | июль |
| 8. | Смена вентилей на стояках горячего и холодного водоснабжения | шт. | 8 | 1,9 | август |
| 9. | Замена ламп простого накаливания на энергосберегающие | шт. | 22 | 5,52 | январь |
| 10. | Установка светодиодных светильников | шт. | 8 | 8,44 | сентябрь |
| 11. | Установка металлического турникетного ограждения вокруг детской площадки | м\п | 80 | 24,8 | май |
| 12. | Окраска металлического турникетного ограждения вокруг детской площадки | м2 | 86 | 4,6 | май |
| 13. | Текущий (косметический) ремонт подъездов | м2 | 2880 | 270,89 | сентябрь |
| 14. | Выборочный ремонт плиточного покрытия полов в подъездах | м2 | 4 | 0,8 | сентябрь |
| 15. | Установка резиновых ковриков на входных крыльцах подъездов | м2 | 1,6 | 1,9 | октябрь |
| 16. | Ремонт водоподогревателя с заменой изношенных теплообменных пластин | Ед. | 1 | 2,4 | 3 квартал |
| 17. | Обслуживание повысительных насосов | ед. | 20 | 255883,6 | ежемесячно |
| 18. | Обслуживание водонагревателей | Шт. | 5 | 63970,9 | ежемесячно |

План

работ по текущему ремонту МКД на 2015г по ООО «Дом»

Б-Эрьзи,6а

| №п/п | Виды работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость (тыс.руб.) | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гидравлическое испытание системы отопления | м\п | 1680 | 13,68 | июль |
| 2. | Промывка системы отопления | м3 здания | 8016 | 6,83 | июнь |
| 3. | Пусконаладочные работы по отоплению дома | м3 здания | 8016 | 6,83 | сентябрь |
| 4. | Окраска МАФ | м\п | 42 | 0,92 | май |
| 5. | Ремонт цоколя | м2. | 390,64 | 43,34 | май |
| 6. | Ремонт запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения без снятия с места | шт. | 6 | 6,73 | август |
| 7. | Смена вентилей на стояках ГВС | шт. | 8 | 5,9 | август |
| 8. | Замена ламп простого накаливания на энергосберегающие | шт. | 14 | 5,52 | январь |
| 9. | Установка светодиодных светильников | шт. | 8 | 8,44 | сентябрь |
| 10. | Текущий (косметический) ремонт подъездов | м2 | 180 | 47,8 | сентябрь |
| 11. | Выборочный ремонт плиточного покрытия полов в подъездах | м2 | 4 | 0,4 | сентябрь |
| 12. | Установка резиновых ковриков на входных крыльцах подъездов | м2 | 1,6 | 0,9 | октябрь |

План

работ по текущему ремонту МКД на 2015г по ООО «Дом»

ул. Дениса Маринина,24

| №п/п | Виды работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость (тыс.руб.) | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гидравлическое испытание системы отопления | м\п | 1680 | 13,68 | июль |
| 2. | Промывка системы отопления | м3 здания | 8465 | 7,20 | июнь |
| 3. | Пусконаладочные работы по отоплению дома | м3 здания | 8465 | 7,20 | сентябрь |
| 4. | Окраска МАФ | м\п | 42 | 1,92 | май |
| 5. | Ремонт цоколя | м2. | 69 | 13,34 | май |
| 6. | Ремонт запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения без снятия с места | шт. | 6 | 3,73 | август |
| 7. | Смена вентилей на стояках ГВС | шт. | 18 | 5,9 | август |
| 8. | Замена ламп простого накаливания на энергосберегающие | шт. | 38 | 5,52 | январь |
| 9. | Установка светодиодных светильников | шт. | 8 | 8,44 | сентябрь |
| 10. | Текущий (косметический) ремонт подъездов | м2 | 2880 | 47,89 | сентябрь |
| 11. | Выборочный ремонт плиточного покрытия полов в подъездах | м2 | 4 | 0,111 | сентябрь |
| 12. | Установка резиновых ковриков на входных крыльцах подъездов | м2 | 1,6 | 1,9 | октябрь |

План

работ по текущему ремонту МКД на 2015г по ООО «Дом»

ул. Коммунистическая,123а

| №п/п | Виды работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость (тыс.руб.) | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гидравлическое испытание системы отопления | м\п | 1680 | 13,68 | июль |
| 2. | Промывка системы отопления | м3 здания | 42871 | 36,44 | июнь |
| 3. | Пусконаладочные работы по отоплению дома | м3 здания | 42871 | 36,44 | сентябрь |
| 4. | Окраска МАФ | м\п | 42 | 0,92 | май |
| 5. | Ремонт цоколя | м2. | 390 | 43,34 | май |
| 6. | Ремонт запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения без снятия с места | шт. | 16 | 6,73 | август |
| 7. | Ремонт мягкой кровли в один слой | м2 | 66 | 8,1 | июль |
| 8. | Смена вентилей на стояках горячего и холодного водоснабжения | шт. | 8 | 1,9 | август |
| 9. | Замена ламп простого накаливания на энергосберегающие | шт. | 22 | 5,52 | январь |
| 10. | Установка светодиодных светильников | шт. | 8 | 8,44 | сентябрь |
| 11. | Установка металлического турникетного ограждения вокруг детской площадки | м\п | 80 | 24,8 | май |
| 12. | Окраска металлического турникетного ограждения вокруг детской площадки | м2 | 86 | 4,6 | май |
| 13. | Текущий (косметический) ремонт подъездов | м2 | 2880 | 270,89 | сентябрь |
| 14. | Выборочный ремонт плиточного покрытия полов в подъездах | м2 | 4 | 0,8 | сентябрь |
| 15. | Установка резиновых ковриков на входных крыльцах подъездов | м2 | 1,6 | 1,9 | октябрь |
| 16. | Устройство металлической кровли над входными тамбурами подъездов | м2 | 24 | 34,2 | сентябрь |
| 17. | Ремонт водоподогревателя с заменой изношенных теплообменных пластин | Ед. | 1 | 2,4 | 3 квартал |
| 18. | Обслуживание повысительных насосов | Ед. | 4 | 51176,72 | ежемесячно |
| 19. | Обслуживание водонагревателей | Ед. | 1 | 12794,18 | ежемесячно |

План

работ по текущему ремонту МКД на 2015г по ООО «Дом»

ул. Коммунистическая, 54

| №п/п | Виды работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость (тыс.руб.) | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гидравлическое испытание системы отопления | м\п | 1680 | 13,6 | июль |
| 2 | Промывка системы отопления | м3 здания | 31677 | 26,93 | июнь |
| 3. | Пусконаладочные работы по отоплению дома | м3 здания | 31677 | 26,93 | сентябрь |
| 4. | Окраска МАФ | м2 | 4 | 2,4 | май |
| 5. | Ремонт цоколя | м2. | 140 | 16,8 | май |
| 6. | Ремонт запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения без снятия с места | шт. | 16 | 2,4 | август |
| 7. | Ремонт мягкой кровли в один слой | м2 | 266 | 65,3 | июль |
| 8 | Смена запорной арматуры на стояках горячего и холодного водоснабжения и отопления | шт. | 8 | 10,1 | август |
| 9 | Замена ламп простого накаливания на энергосберегающие | шт. | 18 | 2,4 | январь |
| 10 | Установка светодиодных светильников | шт. | 8 | 8,8 | сентябрь |

Директор      ООО «Дом»                                                   А.В.Пирогов

План

работ по текущему ремонту МКД на 2015г по ООО «Дом»

ул. Севастопольская,56\2

| №п/п | Виды работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость (тыс.руб.) | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гидравлическое испытание системы отопления | м\п | 1680 | 13,68 | июль |
| 2. | Промывка системы отопления | м3 здания | 30843 | 26,22 | июнь |
| 3. | Ремонт ВРУ дома | шт | 4 | 0,53 | апрель |
| 4. | Пусконаладочные работы по отоплению дома | м3 здания | 30843 | 26,22 | сентябрь |
| 5. | Окраска МАФ | м\п | 42 | 0,92 | май |
| 6. | Ремонт цоколя | м2. | 390,64 | 43,34 | май |
| 7. | Ремонт запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения без снятия с места | шт. | 6 | 6,73 | август |
| 8. | Смена вентилей на стояках ГВС | шт. | 18 | 5,9 | август |
| 9. | Замена ламп простого накаливания на энергосберегающие | шт. | 38 | 5,52 | январь |
| 10. | Установка светодиодных светильников | шт. | 18 | 18,44 | сентябрь |
| 11. | Установка металлического турникетного ограждения вокруг детской площадки | м\п | 80 | 24,8 | май |
| 12. | Текущий (косметический) ремонт подъездов | м2 | 2880 | 270,89 | сентябрь |
| 13. | Выборочный ремонт плиточного покрытия полов в подъездах | м2 | 4 | 0,111 | сентябрь |
| 14. | Обслуживание повысительных насосов | Ед. | 2 | 25588,36 | ежемесячно |

План

работ по текущему ремонту МКД на 2015г по ООО «Дом»

ул. Коммунистическая,23

| №п/п | Виды работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость (тыс.руб.) | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гидравлическое испытание системы отопления | м\п | 1080 | 8,8 | июль |
| 2. | Промывка системы отопления | м3 здания | 36626 | 31,1 | июнь |
| 3. | Пусконаладочные работы по отоплению дома | м3 здания | 36626 | 31,1 | сентябрь |
| 4. | Ремонт цоколя | м2. | 40 | 8,2 | май |
| 5. | Ремонт запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения без снятия с места | шт. | 16 | 2,5 | август |
| 6. | Смена вентилей на стояках горячего и холодного водоснабжения и отопления | шт. | 18 | 5,9 | август |
| 7. | Замена ламп простого накаливания на энергосберегающие | шт. | 28 | 4,2 | январь |
| 8. | Установка светодиодных светильников | шт. | 8 | 5,7 | сентябрь |
| 9. | Окраска металлического турникетного ограждения вокруг детской площадки | м2 | 6 | 1,3 | май |
| 10. | Текущий (косметический) ремонт подъезда | м2 | 220 | 28,8 | сентябрь |
| 11. | Установка резиновых ковриков на входных крыльцах подъездов | м2 | 16 | 3,6 | октябрь |
| 12. | Ремонт водоподогревателя (замена изношенных теплообменных пластин). | ед. | 1 | 42,2 | 3 квартал |
| 13. | Устройство козырька над входными дверями подъезда. | м2 | 4 | 10,0 | 2 квартал |
| 14. | Устройство помещения в вестибюле первого этажа из металлопластиковых конструкций | м2 | 24 | 55,4 | 2 квартал |
| 15. | Обслуживание повысительных насосов | Ед. | 6 | 255883,6 | ежемесячно |
| 16. | Обслуживание водонагревателей | Ед. | 1 | 63970,9 | ежемесячно |

План

работ по текущему ремонту МКД на 2015г по ООО «Дом»

ул. Советская, 109

| №п/п | Виды работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость (тыс.руб.) | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гидравлическое испытание системы отопления | м\п | 1680 | 13,6 | июль |
| 2 | Промывка системы отопления | м3 здания | 25964 | 22,07 | июнь |
| 3 | Ремонт ВРУ дома | шт | 4 | 0,527 | апрель |
| 4 | Пусконаладочные работы по отоплению дома | м3 здания | 25964 | 22,07 | сентябрь |
| 5 | Окраска МАФ | м2 | 4 | 0,8 | май |
| 6 | Ремонт цоколя | м2. | 340 | 4,6 | май |
| 7 | Ремонт запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения без снятия с места | шт. | 96 | 2,4 | август |
| 8 | Ремонт мягкой кровли в один слой | м2 | 6 | 5,1 | июль |
| 9 | Смена вентилей на стояках ГВС | шт. | 18 | 8,4 | август |
| 10 | Замена ламп простого накаливания на энергосберегающие | шт. | 38 | 3,4 | январь |
| 11 | Установка светодиодных светильников | шт. | 8 | 8,8 | сентябрь |
| 12 | Текущий (косметический) ремонт подъездов | м2 | 540 | 22,1 | сентябрь |
| 13 | Выборочный ремонт плиточного покрытия полов в подъездах | м2 | 4 | 1,2 | сентябрь |
| 14. | Монтаж воздушной линии эл.кабеля 0,4квольт от трансформаторной подстанции к дому. | м\п | 40,0 | 16,0 | январь |
| 15. | Ревизионные работы в трансформаторной подстанции по высокому напряжению на подключение второго трансформатора в нагрузку. | ед. | 1 | 24,0 | 2 квартал |
| 16. | Обслуживание повысительных насосов | ед | 1 | 12794,18 | ежемесячно |

Директор      ООО «Дом»                                                   А.В.Пирогов

План

работ по текущему ремонту МКД на 2015г по  ООО «Дом»

ул. Ульянова, 20а

| №п/п | Виды работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость (тыс.руб.) | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гидравлическое испытание системы отопления | м\п | 1680 | 13,6 | июль |
| 2 | Промывка системы отопления | м3 здания | 37652 | 32,00 | июнь |
| 3 | Ремонт подъездных электрощитов | шт | 96 | 4,4 | март |
| 4 | Ремонт ВРУ дома | шт | 4 | 0,527 | апрель |
| 5 | Пусконаладочные работы по отоплению дома | м3 здания | 37652 | 32,00 | сентябрь |
| 7 | Окраска МАФ | м2 | 4 | 2,4 | май |
| 8 | Ремонт цоколя | м2. | 340 | 6,2 | май |
| 9 | Ремонт запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения без снятия с места | шт. | 6 | 2,4 | август |
| 11 | Смена вентилей на стояках горячего и холодного водоснабжения | шт. | 18 | 6,8 | август |
| 12 | Замена ламп простого накаливания на энергосберегающие | шт. | 18 | 1,8 | январь |
| 13 | Установка светодиодных светильников | шт. | 8 | 8,8 | сентябрь |
| 17 | Текущий (косметический) ремонт подъездов | м2 | 120 | 22,6 | сентябрь |
| 18 | Выборочный ремонт плиточного покрытия полов в подъездах | м2 | 4 | 1,1 | сентябрь |
| 19 | Установка резиновых ковриков на входных крыльцах подъездов | м2 | 26 | 1,3 | октябрь |
| 20. | Обслуживание повысительных насосов | Ед. | 2 | 25588,36 | ежемесячно |